港口岸电布局方案

为促进生态文明建设，落实《中华人民共和国大气污染防治法》对港口岸电建设的要求，有序推进港口岸电设施建设，优化能源消费结构，减少靠港船舶大气污染物排放，推动水运供给侧结构性改革和绿色交通发展，按照《交通运输节能环保“十三五”发展规划》部署，制定本方案。

- 总体要求

- （一）指导思想。

全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实党中央、国务院决策部署，紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以推动水运绿色发展为主线，强化顶层设计，优化总体布局，形成层次分明、重点突出的港口岸电布局方案，有效控制靠港船舶大气污染物排放，改善港口城市环境质量，推动绿色交通发展。

- （二）基本原则。

1. 统筹协调，有效衔接。坚持交通运输绿色发展方向，统筹国家大气污染防治总体要求和交通运输行业转型发展需求，注重落实国务院“十三五”生态环境保护规划和节能减排综合工作方案，与交通运输部《船舶与港口污染防治专项行动实施方案（2015—2020年）》有效衔接。

2. 突出重点，分类推进。以重点区域港口、重点类型泊位为抓手，着重加强全国主要港口和船舶排放控制区内港口的岸电设施建设，着力推进已建集装箱、客滚、邮轮、大型客运和干散货五类专业化泊位的岸电设施改造。

3. 规模适度，科学布局。力求港口岸电设施建设规模与同期区域污染防治要求相适应，与港口发展水平相匹配，合理确定布局目标，综合考虑各港口的地理区位、靠泊能力、吞吐量等多种因素，科学制定布局方案。

- （三）布局范围。

本方案针对全国主要港口和船舶排放控制区内港口已建集装箱、客滚、邮轮、3千吨级以上客运和5万吨级以上干散货专业化泊位[]岸电设施的改造。新建码头应当按照《中华人民共和国大气污染防治法》要求，规划、设计和建设岸电设施。

布局基础年为2015年，水平年为2020年。

- （四）布局目标。

2020年底前，实现全国主要港口和船舶排放控制区内港口50%以上已建的集装箱、客滚、邮轮、3千吨级以上客运和5万吨级以上干散货专业化泊位具备向船舶供应岸电的能力。同时，鼓励岸电需求较大、基础条件较好的港口争取实现100%的泊位岸电覆盖率。

- 二、布局方案

2020年底前在全国主要港口和船舶排放控制区内港口共布局493个具备向船舶供应岸电能力的专业化泊位，其中沿海366个、内河127个。按照泊位类型划分，集装箱、客滚、邮轮、3千吨级以上客运和5万吨级以上干散货专业化泊位分别为277个、77个、9个、29个和101个。具体方案详见附件。

- （一）主要港口岸电布局方案。

在沿海和内河主要港口中的大连、营口、秦皇岛、天津、烟台、青岛、日照、连云港、南京、镇江、南通、苏州、上海、宁波-舟山、温州、福州、厦门、汕头、深圳、广州、珠海、湛江、北部湾、海口、重庆、宜昌、荆州、武汉、黄石、岳阳、九江、安庆、芜湖、无锡、湖州、贵港、梧州、肇庆和佛山等39个港口，共布局434个具备向船舶供应岸电能力的专业化泊位。按照泊位类型划分，集装箱、客滚、邮轮、3千吨级以上客运和5万吨级以上干散货专业化泊位分别为254个、75个、9个、28个和68个。

1. 沿海主要港口。

在沿海主要港口共布局317个具备向船舶供应岸电能力的专业化泊位，其中集装箱专业化泊位165个，客滚专业化泊位65个，邮轮专业化泊位9个，3千吨级以上客运专业化泊位10个，5万吨级以上干散货专业化泊位68个，分别占该区域同类型泊位总数的50%、50%、53%、53%和50%。

2. 内河主要港口。

在内河主要港口共布局117个具备向船舶供应岸电能力的专业化泊位，其中集装箱专业化泊位89个，客滚专业化泊位10个，3千吨级以上客运专业化泊位18个，分别占该区域同类型泊位总数的50%、53%和51%。

- （二）船舶排放控制区内港口（不含主要港口）岸电布局方案。

在船舶排放控制区内的锦州、唐山、黄骅、东营、泰州、常州、扬州、台州、虎门、惠州、中山、江门等12个港口，共布局59个具备向船舶供应岸电能力的专业化泊位，其中沿海49个、内河10个。按照泊位类型划分，集装箱、客滚、3千吨级以上客运和5万吨级以上干散货专业化泊位分别为23个、2个、1个和33个。

1. 珠三角水域船舶排放控制区。

在珠三角水域船舶排放控制区内沿海港口（不含主要港口）共布局12个具备向船舶供应岸电能力的泊位，其中集装箱专业化泊位8个，5万吨级以上干散货专业化泊位4个，均占该区域同类型泊位总数的50%；内河港口（不含主要港口）共布局10个具备向船舶供应岸电能力的集装箱专业化泊位，占该区域同类型泊位总数的53%。

2. 长三角水域船舶排放控制区。

在长三角水域船舶排放控制区内沿海港口（不含主要港口）共布局6个具备向船舶供应岸电能力的泊位，其中集装箱专业化泊位1个、客滚专业化泊位1个，3千吨级以上客运专业化泊位1个，5万吨级以上干散货专业化泊位3个，分别占该区域同类型泊位总数的100%、50%、100%和50%。

3. 环渤海（京津冀）水域船舶排放控制区。

在环渤海（京津冀）水域船舶排放控制区内沿海港口（不含主要港口）共布局31个具备向船舶供应岸电能力的泊位，其中集装箱专业化泊位4个、客滚专业化泊位1个、5万吨级以上干散货专业化泊位26个，均占该区域同类型泊位总数的50%。

- 三、保障措施

（一）科学组织实施。

各级交通运输主管部门应根据本方案，科学编制实施计划，落实建设主体，有序推进实施。同时建立监督考核机制，定期组织考核，保障按期完成。

（二）加大政策扶持。

各级交通运输主管部门要加强与相关部门的协调，加大政策支持力度，拓展扶持资金规模和扶持范围。研究财政性资金支持港口船舶岸电的有关政策。鼓励实施船舶使用岸电优先装卸、优先靠离泊等激励政策，探索逐步实施船舶靠港优先使用岸电的强制性措施。

（三）建立供售电机制。

加强港船电三方联动，加大与相关部门的协调，推动建立岸电供售电机制。鼓励港口企业取得配售电资质，通过电力直接交易降低岸电成本。完善岸电服务价格机制。支持多主体参与港口岸电设施建设，推动岸电市场化运营。积极争取岸电增容、基本电费相关优惠政策。

（四）完善法规标准。

落实《中华人民共和国大气污染防治法》要求，修订完善相关法规标准。完善船舶法定检验技术规则和相关规范，明确船舶受电设施建设及检验要求。加快国内与国际、船舶受电与岸基供电设备设施相关标准的衔接，制定岸电系统检验检测、小容量岸电设施建设等标准。制定港口、船舶岸电操作规程，完善人员培训相关制度。加强船岸并网、船岸通信等技术研究，鼓励国产岸电成套设备研发。

附件：1. 集装箱专业化泊位岸电布局方案

2. 客滚专业化泊位岸电布局方案

3. 邮轮专业化泊位岸电布局方案

4. 3千吨级以上客运专业化泊位岸电布局方案

5. 5万吨级以上干散货专业化泊位岸电布局方案

- 附件1

- 集装箱专业化泊位岸电布局方案

| 区域 | 省份 | 港口名称 | 已建岸电设施泊位数 | 应具备岸电供应能力的泊位数 | 需要改造的泊位数 | 总泊 位数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沿海 | （一）主要港口 |  |  |  |  |  |
|  | 辽宁 | 大连 | 2 | 3 | 1 | 14 |
|  |  | 营口 |  | 4 | 4 | 7 |
|  | 天津 | 天津 | 1 | 12 | 11 | 23 |
|  | 山东 | 烟台 |  | 3 | 3 | 13 |
|  |  | 青岛 | 1 | 8 | 7 | 22 |
|  |  | 日照 | 1 | 2 | 1 | 3 |
|  | 江苏 | 连云港 | 1 | 4 | 3 | 10 |
|  |  | 南通 |  | 1 | 1 | 3 |
|  |  | 苏州 |  | 8 | 8 | 14 |
|  |  | 镇江 |  | 2 | 2 | 4 |
|  |  | 南京 | 6 | 6 |  | 11 |
|  | 上海 | 上海 |  | 24 | 24 | 42 |
|  | 浙江 | 宁波-舟山 | 1 | 19 | 18 | 28 |
|  |  | 温州 |  | 1 | 1 | 2 |
|  | 福建 | 福州 | 2 | 4 | 2 | 7 |
|  |  | 厦门 |  | 10 | 10 | 28 |
|  | 广东 | 汕头 |  | 1 | 1 | 2 |
|  |  | 深圳 | 4 | 26 | 22 | 45 |
|  |  | 广州 | 1 | 23 | 22 | 38 |
|  |  | 珠海 |  | 2 | 2 | 4 |
|  | 广西 | 北部湾 |  | 2 | 2 | 2 |
|  | 合计 |  | 20 | 165 | 145 | 322 |
|  | （二）船舶排放控制区内非主要港口 |  |  |  |  |  |
|  | 1.珠三角 |  |  |  |  |  |
|  | 广东 | 惠州 |  | 2 | 2 | 4 |
|  |  | 中山 |  | 5 | 5 | 11 |
|  |  | 江门 |  | 1 | 1 | 1 |
|  | 合计 |  |  | 8 | 8 | 16 |
|  | 2.长三角 |  |  |  |  |  |
|  | 江苏 | 扬州 |  | 1 | 1 | 1 |
|  | 合计 |  |  | 1 | 1 | 1 |
|  | 3.京津冀（环渤海） |  |  |  |  |  |
|  | 辽宁 | 锦州 |  | 2 | 2 | 4 |
|  | 河北 | 唐山 |  | 2 | 2 | 4 |
|  | 合计 |  |  | 4 | 4 | 8 |
| 内河 | （一）主要港口 |  |  |  |  |  |
|  | 重庆 | 重庆 |  | 14 | 14 | 30 |
|  | 湖北 | 武汉 |  | 8 | 8 | 13 |
|  |  | 黄石 |  | 4 | 4 | 4 |
|  | 安徽 | 芜湖 |  | 3 | 3 | 3 |
|  | 江西 | 九江 |  | 2 | 2 | 2 |
|  | 江苏 | 苏州内河 |  | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 无锡 |  | 2 | 2 | 2 |
|  | 浙江 | 湖州 |  | 2 | 2 | 7 |
|  | 广东 | 肇庆 |  | 2 | 2 | 5 |
|  |  | 佛山 |  | 46 | 46 | 71 |
|  |  | 广州(五和) |  | 1 | 1 | 9 |
|  |  | 广州(新塘) |  | 2 | 2 | 5 |
|  | 广西 | 贵港 |  | 1 | 1 | 5 |
|  |  | 梧州 |  | 1 | 1 | 7 |
|  | 合计 |  |  | 89 | 89 | 164 |
|  | （二）船舶排放控制区内非主要港口 |  |  |  |  |  |
|  | 珠三角 |  |  |  |  |  |
|  | 广东 | 惠州内河 |  | 4 | 4 | 4 |
|  |  | 虎门内河 |  | 2 | 2 | 2 |
|  |  | 中山内河 |  | 2 | 2 | 7 |
|  |  | 江门内河 |  | 2 | 2 | 6 |
|  | 合计 |  |  | 10 | 10 | 19 |

注：

1.已建岸电设施泊位数：是截至2016年7月，已建容量在200kVA以上岸电设施的泊位数量。

2.应具备岸电供应能力的泊位数：是港口已建泊位中，需要建设岸电设施的泊位总数。

3.总泊位数：是港口已建泊位中，集装箱专业化泊位的总数。

- 附件2

- 客滚专业化泊位岸电布局方案

| 区域 | 省份 | 港口名称 | 已建岸电设施泊位数 | 应具备岸电供应能力的泊位数 | 需要改造的泊位数 | 总泊 位数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沿海 | （一）主要港口 |  |  |  |  |  |
|  | 辽宁 | 大连 | 8 | 16 | 8 | 26 |
|  | 山东 | 烟台 | 1 | 13 | 12 | 22 |
|  | 上海 | 上海 |  | 9 | 9 | 17 |
|  | 浙江 | 宁波-舟山 | 2 | 6 | 4 | 16 |
|  | 福建 | 福州 |  | 1 | 1 | 2 |
|  | 广东 | 深圳 |  | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 广州 |  | 2 | 2 | 4 |
|  |  | 湛江 |  | 1 | 1 | 9 |
|  | 海南 | 海口 | 6 | 16 | 10 | 21 |
|  | 合计 |  | 17 | 65 | 48 | 118 |
|  | （二）船舶排放控制区内非主要港口 |  |  |  |  |  |
|  | 1.长三角 |  |  |  |  |  |
|  | 浙江 | 台州 |  | 1 | 1 | 2 |
|  | 合计 |  |  | 1 | 1 | 2 |
|  | 2.京津冀（环渤海） |  |  |  |  |  |
|  | 山东 | 东营 |  | 1 | 1 | 2 |
|  | 合计 |  |  | 1 | 1 | 2 |
| 内河 | （一）主要港口 |  |  |  |  |  |
|  | 重庆 | 重庆 |  | 7 | 7 | 13 |
|  | 湖北 | 宜昌 |  | 2 | 2 | 5 |
|  | 湖南 | 岳阳 |  | 1 | 1 | 1 |
|  | 合计 |  |  | 10 | 10 | 19 |

注：

1.已建岸电设施泊位数：是截至2016年7月，已建容量在200kVA以上岸电设施的泊位数量。

2.应具备岸电供应能力的泊位数：是港口已建泊位中，需要建设岸电设施的泊位总数。

3.总泊位数：是港口已建泊位中，客滚专业化泊位的总数。

- 附件3

- 邮轮专业化泊位岸电布局方案

| 区域 | 省份 | 港口名称 | 已建岸电设施泊位数 | 应具备岸电供应能力的泊位数 | 需要改造的泊位数 | 总泊 位数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沿海 | 主要港口 |  |  |  |  |  |
|  | 天津 | 天津 |  | 2 | 2 | 3 |
|  | 山东 | 青岛 |  | 1 | 1 | 1 |
|  | 上海 | 上海 |  | 3 | 3 | 6 |
|  | 浙江 | 宁波-舟山 |  | 1 | 1 | 1 |
|  | 福建 | 厦门 |  | 1 | 1 | 1 |
|  | 广东 | 深圳 |  | 1 | 1 | 2 |
|  | 合计 |  |  | 9 | 9 | 14 |

注：

1.已建岸电设施泊位数：是截至2016年7月，已建容量在200kVA以上岸电设施的泊位数量。

2.应具备岸电供应能力的泊位数：是港口已建泊位中，需要建设岸电设施的泊位总数。

3.总泊位数：是港口已建泊位中，邮轮专业化泊位的总数。

- 附件4

- 3千吨级以上客运专业化泊位岸电布局方案

| 区域 | 省份 | 港口名称 | 已建岸电设施泊位数 | 应具备岸电供应能力的泊位数 | 需要改造的泊位数 | 总泊 位数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沿海 | （一）主要港口 |  |  |  |  |  |
|  | 江苏 | 南京 |  | 1 | 1 | 2 |
|  | 上海 | 上海 |  | 4 | 4 | 7 |
|  | 浙江 | 宁波-舟山 |  | 1 | 1 | 1 |
|  | 福建 | 厦门 |  | 2 | 2 | 5 |
|  | 广东 | 汕头 |  | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 广州 |  | 1 | 1 | 3 |
|  | 合计 |  |  | 10 | 10 | 19 |
|  | （二）船舶排放控制区内非主要港口 |  |  |  |  |  |
|  | 1.长三角 |  |  |  |  |  |
|  | 江苏 | 扬州 |  | 1 | 1 | 1 |
|  | 合计 |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 内河 | （一）主要港口 |  |  |  |  |  |
|  | 重庆 | 重庆 | 2 | 11 | 9 | 24 |
|  | 湖北 | 宜昌 |  | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 荆州 |  | 2 | 2 | 3 |
|  |  | 武汉 |  | 2 | 2 | 4 |
|  | 安徽 | 安庆 |  | 1 | 1 | 2 |
|  |  | 芜湖 |  | 1 | 1 | 1 |
|  | 合计 |  | 2 | 18 | 16 | 35 |

注：

1.已建岸电设施泊位数：是截至2016年7月，已建容量在200kVA以上岸电设施的泊位数量。

2.应具备岸电供应能力的泊位数：是港口已建泊位中，需要建设岸电设施的泊位总数。

3.总泊位数：是港口已建泊位中，3千吨级以上客运专业化泊位的总数。

- 附件5

- 5万吨级以上干散货专业化泊位岸电布局方案

| 区域 | 省份 | 港口名称 | 已建岸电设施泊位数 | 应具备岸电供应能力的泊位数 | 需要改造的泊位数 | 总泊 位数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沿海 | （一）主要港口 |  |  |  |  |  |
|  | 辽宁 | 大连 | 1 | 2 | 1 | 6 |
|  |  | 营口 |  | 2 | 2 | 3 |
|  | 河北 | 秦皇岛 |  | 8 | 8 | 13 |
|  | 天津 | 天津 |  | 8 | 8 | 14 |
|  | 山东 | 烟台 |  | 1 | 1 | 2 |
|  |  | 青岛 |  | 3 | 3 | 6 |
|  |  | 日照 |  | 4 | 4 | 8 |
|  | 江苏 | 连云港 | 2 | 2 |  | 3 |
|  |  | 南京 |  | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 南通 |  | 1 | 1 | 3 |
|  |  | 苏州 | 1 | 4 | 3 | 8 |
|  | 上海 | 上海 |  | 6 | 6 | 14 |
|  | 浙江 | 宁波-舟山 | 2 | 16 | 14 | 22 |
|  | 福建 | 福州 |  | 2 | 2 | 4 |
|  | 广东 | 广州 |  | 2 | 2 | 6 |
|  |  | 湛江 |  | 3 | 3 | 7 |
|  |  | 珠海 |  | 2 | 2 | 6 |
|  | 广西 | 北部湾 |  | 1 | 1 | 3 |
|  | 合计 |  | 6 | 68 | 62 | 129 |
|  | （二）船舶排放控制区内非主要港口 |  |  |  |  |  |
|  | 1.珠三角 |  |  |  |  |  |
|  | 广东 | 惠州 |  | 1 | 1 | 2 |
|  |  | 虎门 |  | 2 | 2 | 5 |
|  |  | 江门 |  | 1 | 1 | 1 |
|  | 合计 |  |  | 4 | 4 | 8 |
|  | 2.长三角 |  |  |  |  |  |
|  | 江苏 | 泰州 |  | 1 | 1 | 3 |
|  |  | 常州 | 1 | 1 |  | 1 |
|  | 浙江 | 台州 |  | 1 | 1 | 2 |
|  | 合计 |  | 1 | 3 | 2 | 6 |
|  | 3.京津冀（环渤海） |  |  |  |  |  |
|  | 河北 | 唐山 |  | 18 | 18 | 36 |
|  |  | 黄骅 |  | 8 | 8 | 16 |
|  | 合计 |  |  | 26 | 26 | 52 |

注：

1.已建岸电设施泊位数：是截至2016年7月，已建容量在200kVA以上岸电设施的泊位数量。

2.应具备岸电供应能力的泊位数：是港口已建泊位中，需要建设岸电设施的泊位总数。

3.总泊位数：是港口已建泊位中，5万吨级以上干散货专业化泊位的总数。

根据《港口综合统计报表制度》港口码头单位一览表（交统港综 2表）中泊位主要用途分类中的专业化泊位，包括集装箱泊位（代码1010），客运泊位（代码1110），客货滚装泊位（代码1122）。干散货专业化泊位包括金属矿石泊位（代码1030）、煤炭泊位（代码1020）、散装粮食泊位（代码1090）和散装水泥泊位（代码1100）。