附件5

**水运工程设计企业履约行为评价表**

**企业名称： 项目/标段名称：**

**项目法人（建设单位）（盖章）： 填报日期： 年 月 日**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **行 为 代 码** | | **失 信 行 为** | **扣分或定级标准** | **实际扣分或**  **定级** | **审核部门1审核结果** | **审核部门2审核结果** | **说明** |
| **1** | **严重失信行为** | **SYSJ2-1-1** | **向他人转让中标项目，或将中标项目肢解后分别向他人转让项目** | **直接定为D级** |  |  |  |  |
| **SYSJ2-1-2** | **因设计原因引起重大质量事故（二级以上）或重大以上等级安全责任事故** | **直接定为D级** |  |  |  |  |
| 2 | 设计  服务  （满分30分，扣完为止） | SYSJ2-2-1 | 未按投标书承诺的条件配备项目负责人或未经项目法人同意更换 | 5分/人次 |  |  |  |  |
| SYSJ2-2-2 | 在设计变更中与他人串通谋取非法利益 | 5分/次 |  |  |  |  |
| SYSJ2-2-3 | 未按投标书承诺的条件配备专业负责人或未经项目法人同意更换 | 3分/人次 |  |  |  |  |
| SYSJ2-2-4 | 指定建筑材料、建筑构配件、设备等生产厂、供应商 | 3分/次 |  |  |  |  |
| SYSJ2-2-5 | 未按合同承诺提供服务引起工期延误 | 3分/次 |  |  |  |  |
| SYSJ2-2-6 | 未按投标书承诺的条件配备设计代表或未经项目法人同意更换 | 2分/人次 |  |  |  |  |
| SYSJ2-2-7 | 未按合同承诺按时提交设计文件 | 1-2分 |  |  |  |  |
| SYSJ2-2-8 | 设计文件签署不全 | 1-2分 |  |  |  |  |
| 3 | 质量  安全  （满分35分，扣完为止） | SYSJ2-3-1 | 因设计原因引起较大安全责任事故 | 15分/次 |  |  |  |  |
| SYSJ2-3-2 | 因设计原因引起一般安全责任事故 | 10分/次 |  |  |  |  |
| SYSJ2-3-3 | 因设计原因引起重大（低于二级）、一般以上质量事故 | 5分/次 |  |  |  |  |
| SYSJ2-3-4 | 未按照工程建设强制性标准进行设计，或擅自降低设计标准 | 5分/次 |  |  |  |  |
| SYSJ2-3-5 | 因设计原因发生重大设计变更导致工程建设费用增加或工期延误较多 | 5分/次 |  |  |  |  |
| SYSJ2-3-6 | 因设计原因发生质量问题或严重质量缺陷 | 2-3分/次 |  |  |  |  |
| 4 | 社会  责任  （满分5分，扣完为止） | SYSJ2-4-1 | 未经专利权人许可实施其专利的，或假冒他人专利 | 1-2分/次 |  |  |  |  |
| SYSJ2-4-2 | 因设计原因造成环境污染事故 | 1-3分 |  |  |  |  |
| 5 | 其他 | SYSJ2-5 | 其他被认定的失信行为 | 1-3分 |  |  |  |  |
| **6** | **合计** |  |  |  |  |  |  |  |

项目法人（建设单位）负责人：（签名） 填报人：（签名） 联系方式：

省级交通运输主管部门确定的审核部门：

1、（ ）负责人：（签名） 审核人：（签名） 联系方式：

2、（ ）负责人：（签名） 审核人：（签名） 联系方式：

备注：1、属严重不良行为，直接定为D级的，应及时报交通运输主管部门，并附有关证明材料。

2、审核部门根据职责分工，对项目法人（建设单位）作出的履约行为评价进行审核确认或者进行调整，如有调整，应对调整内容进行说明。

**水运工程施工企业履约行为评价表**

**企业名称： 项目/标段名称：**

**项目法人（建设单位）（盖章）： 填报日期： 年 月 日**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **行为代码** | | **失信行为** | **扣分或定级标准** | **实际扣分或**  **定级** | **审核部门1审核结果** | **审核部门2审核结果** | **说明** |
| **1** | **严重 失信**  **行为** | **SYSG2-1-1** | **向他人转让中标项目，或将中标项目肢解后分别向他人转让项目** | **直接定为D级** |  |  |  |  |
| **SYSG2-1-2** | **发生重大质量事故（二级以上）或重大以上等级安全生产责任事故** | **直接定为D级** |  |  |  |  |
| **SYSG2-1-3** | **发生重大质量事故或较大以上等级安全生产责任事故隐瞒不报、谎报或拖延报告期限** | **直接定为D级** |  |  |  |  |
| 2 | 人员设备到位情况  （满分5分，扣完为止） | SYSG2-2-1 | 项目经理、技术负责人未按投标承诺的条件配备或未经项目法人批准擅自更换 | 2分/人次 |  |  |  |  |
| SYSG2-2-2 | 关键施工机械、设备未按投标承诺或工程需要到位，影响工程施工 | 1分/台（艘）次 |  |  |  |  |
| 3 | 质量进度与费用管理  (满分40分，扣完为止） | SYSG2-3-1 | 将承包工程违法分包 | 10分/次 |  |  |  |  |
| SYSG2-3-2 | 由于施工企业原因导致合同终止 | 10分/次 |  |  |  |  |
| SYSG2-3-3 | 未按照强制性标准施工 | 5分/次 |  |  |  |  |
| SYSG2-3-4 | 因施工原因发生重大设计变更导致工程建设费用增加或工期延误较多 | 5分/次 |  |  |  |  |
| SYSG2-3-5 | 使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备 | 5分/次 |  |  |  |  |
| SYSG2-3-6 | 施工过程中偷工减料 | 5分/次 |  |  |  |  |
| SYSG2-3-7 | 发生重大（低于二级）、一般以上质量事故 | 5分/次 |  |  |  |  |
| SYSG2-3-9 | 不按照设计图纸施工 | 3-5分/次 |  |  |  |  |
| SYSG2-3-10 | 发生质量问题或严重质量缺陷 | 2-3分/次 |  |  |  |  |
| SYSG2-3-11 | 工程变更中存在弄虚作假 | 3分/次 |  |  |  |  |
| SYSG2-3-12 | 内业资料造假 | 2分/次 |  |  |  |  |
| SYSG2-3=13 | 因施工原因造成工程进度滞后于合同工期 | 2分 |  |  |  |  |
| SYSG2-3-14 | 不履行保修义务或者拖延履行保修义务 | 3分 |  |  |  |  |
| SYSG2-3-15 | 挪用工程款 | 3分/次 |  |  |  |  |
| 4 | 安全  生产  (满分20分，扣完为止) | SYSG2-5-1 | 发生较大安全生产责任事故 | 15分/次 |  |  |  |  |
| SYSG2-5-2 | 发生一般安全生产责任事故 | 10分/次 |  |  |  |  |
| SYSG2-5-3 | 施工期间发生工程安全事件，拒绝或消极抢险 | 5分/次 |  |  |  |  |
| SYSG2-5-4 | 现场管理混乱，存在重大安全隐患 | 2分/次 |  |  |  |  |
| SYSG2-5-5 | 对重大危险源未监控，或者未制定应急预案 | 1分/次 |  |  |  |  |
| SYSG2-5-6 | 挪用安全防护文明施工措施费用 | 1分/次 |  |  |  |  |
| SYSG2-5-7 | 未按规定配备安全生产管理人员 | 1分/人次 |  |  |  |  |
| SYSG2-5-8 | 特种作业人员未持有效证件上岗 | 1分/人次 |  |  |  |  |
| SYSG2-5-9 | 特种设备未经检验或检验不合格投入使用 | 2分/台次 |  |  |  |  |
| SYSG2-5-10 | 适航证书与施工作业区域不符 | 1分/艘次 |  |  |  |  |
| 5 | 社会  责任  (满分5分,扣完为止) | SYSG2-6-1 | 恶意拖欠农民工工资，造成恶劣影响 | 5分/次 |  |  |  |  |
| SYSG2-6-2 | 施工产生的废渣随意丢弃，废水随意排放，造成环境污染事故 | 1分/次 |  |  |  |  |
| 6 |  | SYSG2-7 | 其他被认定的失信行为 | 1-5分 |  |  |  |  |
| **7** | **合计** |  |  |  |  |  |  |  |

项目法人（建设单位）负责人：（签名） 填报人：（签名） 联系方式：

省级交通运输主管部门确定的审核机构：

1、（ ）负责人：（签名） 审核人：（签名） 联系方式：

2、（ ）负责人：（签名） 审核人：（签名） 联系方式：

备注：1、属严重不良行为，直接定为D级的，应及时报交通运输主管部门，并附有关证明材料。

2、港航、质监部门根据职责分工，对项目法人（建设单位）作出的履约行为评价进行审核确认或者进行调整，如有调整，应进行说明。