附表

唐山港京唐港区东南防波堤工程存在的主要问题

| 序号 | 问题类别 | 责 任 主 体 及 类 别 | 违 规 行 为 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 诚信履约 | 唐山港口实业集团有限公司/建设单位 | 没有建立信用管理台账，信用评价基础材料不完整。 |
| 2 | 招标投标 | 唐山港口实业集团有限公司/建设单位 | 项目单位在施工招标文件合同专用条款中，工程款支付条款设置不合理。 |
| 3 | 从业行为 | 唐山海港港兴监理咨询有限公司/监理单位 | 监理业务策划文件中，缺少针对项目的总体计划和相应的分解计划，对项目安全和环保风险源识别不全。 |
| 4 | 从业行为 | 唐山海港港兴监理咨询有限公司/监理单位 | 项目监理日志，包括安全日志和项目监理日志，内容专业缺失、信息不足。日志大部分没有经过总监或总监代表的审签，没有按时整理成册。 |
| 5 | 从业行为 | 唐山海港港兴监理咨询有限公司/监理单位 | 监理报告中，缺少对计划的对比性分析，缺少环保监理工作。 |
| 6 | 从业行为 | 中交一航局第五工程有限公司（一标段）/施工单位 | 未按投标文件承诺配备项目部主要成员：投标文件承诺项目部主要成员22人，更换12人，包括项目经理和项目技术负责人。 |
| 7 | 从业行为 | 中交一航局第五工程有限公司（一标段）/施工单位 | 主要工程船舶未按投标文件承诺进场：投标文件承诺进场12艘自有船舶，实际进场6艘自有船舶，6艘为租赁船舶。 |
| 8 | 从业行为 | 中交天津航道局有限公司（二标段）/施工单位 | 未按投标文件承诺配备项目部主要成员：投标文件承诺项目部主要成员17人，更换4人，包括项目经理和技术负责人。 |
| 9 | 从业行为 | 中交天津航道局有限公司（二标段）/施工单位 | 主要工程船舶未按投标文件承诺进场：投标文件承诺进场9艘自有船舶，实际进场无自有船舶，全部为租赁船舶。 |
| 10 | 从业行为 | 中交天津航道局有限公司（二标段）/施工单位 | 全部进场船舶只有3艘报验，其他未办理报验手续；大型设备进场未办理报验手续。 |
| 11 | 从业行为 | 中交一航局第五工程有限公司（一标段）、中交天津航道局有限公司（二标段）/施工单位 | 工程建设档案零散。 |