车辆购置税交通运输重点项目绩效评价暂行办法

第一章  总  则

第一条  为进一步加强和规范车辆购置税交通运输重点项目（以下简称“车购税重点项目”）资金管理，推进车购税重点项目绩效评价工作，根据《国务院关于改革和完善中央对地方转移支付制度的意见》（国发〔2015〕71号）和财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《经济建设项目资金预算绩效管理规则》（财建〔2013〕165号）、《车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》（财建〔2014〕654号）、《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》（财预〔2015〕163号）等有关规定，制定本办法。

第二条  本办法适用于车辆购置税收入补助地方资金安排的交通运输重点项目的绩效评价工作。

交通运输重点项目，是指《车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》中规定的交通运输重点项目内容，包括：纳入交通运输行业规划范围的公路（含桥梁、隧道）、公路客货运枢纽（含物流园区）、内河水运建设项目以及国务院批准的其他重点项目。

第三条  车购税重点项目绩效评价，是指相关单位根据批复的车购税重点项目绩效目标，运用科学合理的评价指标、评价标准和评价方法，对项目的投入、过程、产出和效果进行客观、公正的评价。

第四条  车购税重点项目绩效评价应遵循以下原则：

（一）分级负责原则。绩效评价工作由交通运输部按有关规定负责组织，省级交通运输主管部门负责配合实施并可根据需要，建立本级的绩效评价制度。

（二）科学规范原则。绩效评价应严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（三）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（四）绩效相关原则。绩效评价结果应清晰反映投入与产出绩效之间的对应关系。

（五）权责一致原则。明确交通运输部、省级及省级以下交通运输主管部门、项目具体实施单位的权责关系，确保绩效评价工作的职权和责任相一致。

第五条  绩效评价基本内容：

（一）绩效目标的设定与审核情况；

（二）资金投入和使用情况；

（三）为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等；

（四）绩效监控发现的问题及处理情况；

（五）绩效目标的实现程度及效果等；

（六）绩效评价的其他内容。

第二章  绩效目标

第六条  车购税重点项目绩效目标，是指某个具体交通运输重点项目在投入车辆购置税资金后，计划在一定期限内达到的产出和效果。

第七条  车购税重点项目绩效目标应当清晰反映项目投入车辆购置税资金后的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。主要包括：

（一）预期产出，是指投入车辆购置税资金后，项目在一定期限内预期提供的公共产品和服务情况；

（二）预期效果，是指上述产出可能对经济、社会、生态等带来的影响情况，以及服务对象或受益人对该项产出和影响的满意程度等。

第八条  设定的车购税重点项目绩效目标应当符合以下要求：

（一）指向明确。绩效目标要符合国民经济和社会发展规划、交通运输主管部门职能及行业发展规划等要求，并与车购税交通重点项目的政策目标、用途、使用范围、预算支出内容等紧密相关。

（二）细化量化。绩效目标应当从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，尽量进行定量表述。不能以量化形式表述的，可采用定性表述，但应具有可衡量性。

（三）合理可行。设定绩效目标时要经过调查研究和科学论证，符合客观实际，能够在一定期限内如期实现。

（四）相应匹配。绩效目标要与计划期内的任务数或计划数相对应，与预算确定的投资额或资金量相匹配。

第九条  车购税重点项目绩效目标由项目的具体实施单位设定，具体实施单位应按要求，逐级向省级交通运输主管部门提交车购税重点项目资金申请材料，并填写“车辆购置税交通运输重点项目绩效目标申报表”（附件1-1）。经省级交通运输主管部门审核同意后，由省级交通运输主管部门负责将审核意见和资金申请材料及目标申报表一并报部。

各级交通运输主管部门在审核车购税重点项目绩效目标时，应填写“车辆购置税交通运输重点项目绩效目标审核表”（附件2-1）。

根据工作需要，绩效目标可委托第三方机构予以审核。

第十条  车购税重点项目绩效目标审核的主要内容。

（一）完整性审核。审核绩效目标的内容是否全面完整，绩效目标是否明确、清晰。

（二）相关性审核。绩效目标的设定与车购税重点项目政策目标、用途、使用方向等是否相关，是否依据绩效目标设定相关联的绩效指标，绩效指标是否细化、量化。

（三）适当性审核。资金规模与绩效目标之间是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或者要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小。

（四）可行性审核。绩效目标是否经过充分论证和合理测算；相关实施方案或具体项目措施是否切实可行，并能确保绩效目标如期实现。

第十一条  车购税重点项目绩效目标审核，采取定性审核的方式，形成“优”“良”“中”“差”四个等级的审核结果。

审核结果为“优”的，直接进入下一步车购税重点项目资金申请程序；审核结果为“良”的，编制单位根据审核意见，自行完善绩效目标后，进入下一步车购税重点项目资金申请程序；审核结果为“中”的，由编报单位根据审核意见，对绩效目标进行修改完善后，按程序重新报送审核；审核结果为“差”的，不得进入下一步车购税重点项目资金申请程序，且当年不再受理该项目的资金申请。

第十二条  车购税重点项目绩效目标，由交通运输部随车购税重点项目预算一同转复至各省级交通运输主管部门，并由省级交通运输主管部门细化至具体项目。

第十三条  绩效目标一经确定，一般不予调整；执行过程中因特殊原因确需调整的，应根据绩效目标管理要求和车购税重点项目预算调整流程重新报批。

第三章  绩效评价依据、指标和标准

第十四条  绩效评价的主要依据：

（一）国家有关预算管理的相关法律法规；

（二）各级政府经济社会发展方针政策、中长期规划和年度工作计划，交通运输行业发展规划，全国中期财政规划；

（三）车购税资金管理暂行办法，财政部关于预算绩效管理的相关文件；

（四）交通运输行业的相关政策、行业标准及专业技术规范；

（五）交通运输行业管理制度、财务管理办法、财务会计资料；

（六）车购税重点项目资金申报与分配材料、交通运输主管部门审核与批复意见，批复的车购税重点项目绩效目标；

（七）车购税重点项目的资金拨付情况、地方预算执行分析报告等；

（八）车购税重点项目相关的项目管理制度、有关数据和资料（如：工程可行性研究报告、竣工决算报告、批复文件、后评价报告等）；

（九）财政监督检查报告；

（十）审计部门对车购税重点项目预算执行情况的审计报告；

（十一）其他相关资料。

第十五条  绩效评价指标是绩效评价的重要载体，是衡量绩效目标实现程度的考核工具。绩效评价指标分为共性指标和个性指标。

（一）共性指标由交通运输部根据财政部预算绩效管理的有关规定制定，共有三级指标。其中，一级指标包括投入、过程、产出和效果。（详见附件4）。

（二）个性指标是针对车购税重点项目特点相应设置的个性评价指标，主要是产出和效果的细化指标，与车购税重点项目的绩效目标与绩效指标相对应。个性指标实施动态管理模式，通过绩效评价进行反馈完善后，由交通运输部不定期发布。

第十六条  绩效评价标准是指衡量车购税重点项目绩效目标完成程度的尺度。绩效评价标准具体包括：

（一）计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

（二）行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（三）历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

（四）其他经交通运输主管部门、财政部门确认的标准。

第十七条  车购税重点项目绩效评价方法主要采用综合指标评价法、比较法、成本效益分析法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、调查法等。在进行绩效评价时，可根据车购税重点项目特点，采取一种或多种评价方法。

第四章  绩效评价工作职责与流程

第十八条  车购税重点项目绩效评价工作由交通运输部统一组织实施。

（一）交通运输部职责。负责车购税重点项目的绩效管理工作；制定管理办法及相关工作方案；审核省级交通运输主管部门报送的绩效目标；指导省级交通运输主管部门开展绩效目标管理及绩效自评等工作；组织开展车购税重点项目绩效评价工作；督促落实绩效目标；对车购税重点项目开展绩效监控。

（二）省级交通运输主管部门职责。负责本地区车购税重点项目绩效目标的管理工作；审核下级交通运输主管部门报送的车购税重点项目绩效目标并报送交通运输部；督促落实绩效目标；对本地区车购税重点项目实施绩效监控；组织开展本地区车购税重点项目绩效自评工作；完成交通运输部委托的车购税重点项目绩效评价工作，并向交通运输部报送绩效评价报告等材料；指导下级交通运输主管部门绩效评价的相关工作。

（三）省级以下交通运输主管部门及项目具体实施单位等在绩效评价中的职责，由省级交通运输主管部门按照绩效评价管理要求，结合本地区实际，参照本办法提出具体要求。

第十九条  绩效评价工作的组织实施与工作流程具体如下：

（一）选定绩效评价项目。

交通运输部与省级交通运输主管部门商定开展绩效评价的车购税重点项目，由交通运输部向省级交通运输主管部门批复绩效目标时明确。项目的选取以竣工项目为主。

（二）实施绩效监控。

交通运输部、省级交通运输主管部门及项目具体实施单位对照批复的绩效目标，通过督促检查、进度报送等方式对车购税重点项目实施绩效监控，及时发现并纠正预算执行中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（三）开展绩效自评。

次年3月底前，项目具体实施单位对照批复的项目绩效目标开展绩效自评，填写“车辆购置税交通运输重点项目绩效自评表”（格式见附件3），编写绩效报告（格式见附件5），形成相应的自评结果，经逐级交通运输主管部门审核后，由省级交通运输部门审核报交通运输部备案。

（四）开展绩效评价。

交通运输部收到省级交通运输主管部门报送的车购税重点项目绩效报告等材料后的2个月内，组织开展绩效评价工作，具体可由交通运输部自行组织开展或由交通运输部委托项目所在省级交通运输主管部门组织开展。交通运输部可根据具体情况，对委托省级交通运输主管部门开展绩效评价的车购税重点项目进行再评价。

交通运输部与省级交通运输主管部门可委托第三方机构具体承担绩效评价工作。绩效评价报告（格式见附件6）由绩效评价工作的组织者（交通运输部、省级交通运输主管部门或第三方机构）编写。

第五章  绩效报告与绩效评价报告

第二十条  绩效报告（即绩效自评报告）是绩效评价过程中，由被评价单位编写，并向绩效评价工作的组织者提交的报告材料。车购税重点项目绩效报告包括以下主要内容：

（一）项目基本概况；

（二）项目绩效目标设定情况；

（三）项目组织实施情况；

（四）资金到位及管理情况；

（五）总结分析绩效目标完成情况；

（六）其他需要说明的问题。

第二十一条  绩效评价报告（即绩效考评报告）是绩效评价过程中，由绩效评价工作的组织者在组织专家考评基础上编写的报告材料，车购税重点项目绩效评价报告包括以下主要内容：

（一）项目基本概况；

（二）项目绩效报告情况；

（三）绩效评价的组织实施情况；

（四）绩效评价指标体系、评价标准和评价方法；

（五）绩效评价指标分析情况；

（六）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）；

（七）绩效评价结果应用建议（以后年度车购税重点项目的资金安排、评价结果公开等）；

（八）主要经验及做法、存在的问题和建议；

（九）其他需说明的问题。

第二十二条  绩效报告和绩效评价报告应当依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正。

绩效报告和绩效评价报告的编报单位应当对报告涉及基础资料的真实性、合法性、完整性负责。

交通运输部及省级交通运输主管部门对有关单位报送的绩效评价结果、绩效报告及绩效评价报告等材料进行审核。

第六章  绩效评价结果应用

第二十三条  绩效评价实行100分制。绩效评价结果分四个等级：总分85分及以上的为“优”；75-85分的为“良”；60-75分的为“中”；60分以下或有下列情况之一的为“差”：

（一）车购税重点项目的资金用于规定用途之外的；

（二）项目实际产出严重偏离于投资总体目标的；

（三）在审计、稽查和其他相关检查中发现质量、资金管理等方面存在重大问题的；

（四）项目发生安全生产事故或质量事故的，或造成重大经济损失和社会不良影响的；

（五）车购税重点项目具体实施单位在绩效自评中弄虚作假的。

第二十四条  绩效评价结果作为完善车购税交通重点项目投资政策和交通运输部后续安排资金的重要参考。

对评价结果为优、良的省份，交通运输部视情况提出表扬，并对以后年度提出的符合条件的项目优先安排补助资金；对评价结果为中、差的省份，交通运输部采取谈话、批评等方式督促有关省交通运输主管部门落实绩效评价工作，并对适当压减以后年度的投资补助规模；对通过绩效评价发现存在违反财经纪律的问题，督促相关单位予以整改，并按照规定依法追究相关责任人的责任。

第二十五条  省级交通运输主管部门应对绩效评价结果中所提出的问题组织落实整改，并将整改落实情况报交通运输部。绩效评价工作中发现的财政违法行为，依照《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令第427号）等国家有关规定追究责任。

第二十六条  交通运输部与省级交通运输主管部门共享车购税车购税重点项目绩效评价的结果，提高工作效率，扩大覆盖面。

第七章  附则

第二十七条  各级交通运输主管部门要根据本办法和财政部制发的《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》（财预〔2015〕163号）等文件的有关要求，建立起与本级财政部门间的协调机制，将车购税重点项目绩效评价纳入省级交通运输部门预算保障，确保绩效评价工作的顺利开展。

第二十八条  本办法由交通运输部财务审计司负责解释。

第二十九条  本办法自2016年1月1日起执行。

附件：1-1车辆购置税交通运输重点项目绩效目标申报
              表

1-2车辆购置税交通运输重点项目绩效目标申报
              表填报说明

2-1车辆购置税交通运输重点项目绩效目标审核
              表

2-2车辆购置税交通运输重点项目绩效目标审核
              表使用说明

3   车辆购置税交通运输重点项目绩效自评表

4   车辆购置税交通运输重点项目绩效评价指
              标体系（参考）

5   车辆购置税交通运输重点项目绩效报告
             （范本）

6 车辆购置税交通运输重点项目绩效评价报告
             （范本）

- 7 车辆购置税交通运输重点项目绩效评价流程
            图

- 附件1-1

车辆购置税交通运输重点项目绩效目标申报表

（          年度）

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  |  | 具体实施单位 |  |  |
| 省级主管部门 |  |  |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  |  |  |
|  |  | 其中：财政资金 |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |
| 总 体 目 标 | 目标1： 目标2： 目标3： …… |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1： |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1： |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |

- 附件1-2

车辆购置税交通运输重点项目绩效目标申报表填报说明

车辆购置税重点项目（以下简称“车购税重点项目”）绩效目标申报表在设定车购税重点项目绩效目标时填报，作为申请车购税车购税重点项目资金、实施绩效监控、绩效自评和开展绩效评价的重要基础和依据。

一、基本信息

1．年度：填写编制车购税重点项目预算所属年份。

2．项目名称：填写车购税重点项目的具体项目全称。

3．中央主管部门：填写“交通运输部”。

4．省级主管部门：填写负责本省级行政区域内车购税重点项目管理工作的省级交通运输主管部门全称。

5．具体实施单位：填写项目具体实施单位全称。

6．年度金额：填写本项目的年度资金总额，包括向财政部门申请的财政资金（包括中央财政补助车辆购置税资金、中央和地方共同承担事项中本地区财政分担部分资金）、项目具体实施单位用于本项目的自筹资金等其他资金。

（二）总体目标

总体目标描述通过车购税重点项目在本年度内预期达到的产出和效果。

（三）绩效指标

绩效指标是对总体目标的细化和量化，一般包括产出指标、效益指标、满意度指标三类一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，分别设定具体的指标值。指标值应尽量细化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

1．产出指标：反映根据既定目标，车购税重点项目提供的公共产品和服务情况。可进一步细分为：

（1）数量指标，反映预期提供的公共产品和服务数量，如“主要工程量完成情况”等；

（2）质量指标，反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果，如“工程竣工验收质量达标情况”、“主要技术指标达标率”等；

（3）时效指标，反映预期提供公共产品和服务的及时程度和效率情况，如“工程完成时限情况”等；

（4）成本指标，反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况，如“工程概算执行情况”等。

2．效益指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。可进一步细分为：

（1）经济效益指标，反映相关产出对经济发展带来的影响和效果，如“缓解交通压力”、“公路运营收益”等；

（2）社会效益指标，反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，如“降低交通事故率”、“改善集中连片特困地区交通出行”等；

（3）生态效益指标，反映相关产出对生态环境带来的影响和效果，如“项目建设节能减排情况”、“节约通行车辆燃油”等；

（4）可持续影响指标，反映相关产出带来影响的可持续期限，如“项目促进路网功能发挥”、“对综合交通运输体系发展影响”等。

3．满意度指标：属于预期效果的内容，反映服务对象或受益人对相关产出及其影响的认可程度，可根据实际细化为具体指标，如“运输企业满意度”、“出行人员满意度”等。

以上内容为车购税重点项目绩效目标设定的基本框架，各级交通运输主管部门和有关单位在设定绩效目标时，可结合自身特点制定具体的个性指标体系，并结合实际填报具体绩效指标。

- 附件2-1

车辆购置税交通运输重点项目绩效目标审核表

| 审核内容 | 审核要点 | 审核意见 |
| --- | --- | --- |
| 一、完整性审核 |  |  |
| 规范完整性 | 1．绩效目标填报格式是否规范； 2．绩效目标填报内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。 | 优□ 良□ 中□ 差□ |
| 明确清晰性 | 1．绩效目标是否明确、清晰，是否能够反映车购税交通运输重点项目的主要内容； 2．是否对车购税重点项目的预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。 | 优□ 良□ 中□ 差□ |
| 二、相关性审核 |  |  |
| 目标相关性 | 1．总体目标是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求； 2．总体目标是否符合车购税重点项目的政策目标、用途、使用范围和预算支出内容等，是否符合有关部门要求。 | 优□ 良□ 中□ 差□ |
| 指标科学性 | 1．绩效指标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体； 2．是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。 | 优□ 良□ 中□ 差□ |
| 三、适当性审核 |  |  |
| 预期绩效合理性 | 1．预期绩效是否显著，是否能够体现实际产出和效果的明显改善； 2．是否符合交通运输行业正常水平或事业发展规律； 3．是否没有出现与其他同类车购税重点项目绩效目标接近或雷同的情形； 4．预期绩效是否合理，是否尚未实现或取消。 | 优□ 良□ 中□ 差□ |
| 项目资金匹配性 | 1．绩效目标与车购税重点项目的资金规模、使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低，或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小； 2．资金测算是否符合有关补助标准或比例规定，是否体现资金统筹使用和优先保障重点支出等要求。 | 优□ 良□ 中□ 差□ |
| 四、可行性审核 |  |  |
| 合理可行性 | 1．绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算； 2．绩效目标实现的可能性是否充分。 | 优□ 良□ 中□ 差□ |
| 措施得当性 | 1．车购税重点项目的相关实施方案、具体措施等是否合理； 2．项目具体实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，管理制度是否健全。 | 优□ 良□ 中□ 差□ |
| 综合评定等级 | 优□ 良□ 中□ 差□ |  |
| 总体意见 |  |  |

- 附件2-2

车辆购置税交通运输重点项目绩效目标审核表使用说明

本表适用于交通运输部与省级交通运输主管部门在审核车购税重点项目绩效目标时使用，全面反映审核主体对车购税重点项目绩效目标的审核意见，是绩效目标审核的主要工具。

一、审核内容

绩效目标审核包括完整性审核、相关性审核、适当性审核和可行性审核等四个方面。绩效目标审核应充分参考车购税重点项目的政策目标、立项的必要性和可行性、实施方案以及以前年度绩效信息等内容，还应充分考虑车购税重点项目资金的支持方向、范围和方式等。

二、审核方式

车购税重点项目绩效目标审核采取定性审核的方式。定性审核分为“优”、“良”、“中”、“差”四个等级，其中，填报内容完全符合要求的，定级为“优”；绝大部分内容符合要求、仅需对个别内容进行修改完善的，定级为“良”；部分内容不符合要求、但通过修改完善后能够符合要求的，定级为“中”；内容为空、大部分内容不符合要求，或总体目标已经实现或取消的，定级为“差”。

审核主体对每一项审核内容逐一提出定性审核意见，并根据各项审核情况，汇总确定“综合评定等级”，比如，8项审核内容中，有6项及以上为“优”、且其他项无“中”、“差”级的，可定级为“优”；有6项及以上为“良”及以上、且其他项无“差”级的，可定级为“良”；有6项及以上为“中”及以上的，可定级为“中”等。同时，在本表“总体意见”栏中对绩效目标的修改完善、预算安排等提出意见。

- 附件3

车辆购置税交通运输重点项目绩效自评表

（    年度）

| 中央主管部门： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省级交通运输主管部门 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 具体实施单位 |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  |  | 执行数： |  |
|  | 其中：中央补助/财政资金 |  |  | 其中：中央补助/财政资金 |  |
|  | 地方资金/其他资金 |  |  | 地方资金/其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  | 目标实际完成情况 |  |
|  | 目标1： 目标2： 目标3： …… |  |  | 目标1完成情况： 目标2完成情况： 目标3完成情况： …… |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1： |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |

- 附件4

车辆购置税交通运输重点项目绩效评价指标体系（参考）

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价说明与标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 20 | 项目立项 | 12 | 项目立项规范性 | 3 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 项目符合国家相关法律、法规及相关发展规划（1分），项目按照规定的程序申请设立（1分），提交的资金申请材料（如工可、初设等）符合要求（1分） |  |
|  |  |  |  | 绩效目标合理性 | 5 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标和项目实施的相符情况。 | 项目为促进交通运输事业发展所必需（1分），预期绩效显著，能够体现项目实际产出和效果的明显改善（2分），符合交通运输行业正常水平或事业发展规律（2分） |  |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 绩效目标细化分解为具体的绩效指标（2分），绩效指标有清晰、可衡量的指标值（1分），绩效指标与项目建设任务相对应，并与项目投资额相匹配（1分） |  |
|  |  | 资金落实 | 8 | 资金到位率 | 4 | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）*100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金，包括中央财政补助车辆购置税资金、中央和地方共同承担事项中本地区财政分担部分的资金及项目具体实施单位用于本项目的自筹资金等其他资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的全部资金，包括中央财政补助车辆购置税资金、中央和地方共同承担事项中本地区财政分担部分的资金及项目具体实施单位用于本项目的自筹资金等其他资金。 | 资金到位率=100%（4分）， 资金到位率≤85%（0分）， 85%＜资金到位率＜100%（0-4分之间）。 |  |
|  |  |  |  | 到位及时率 | 4 | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时程度。 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）*100%。 及时到位资金：截止合同规定时点实际落实到具体项目的资金，包括中央财政补助车辆购置税资金、中央和地方共同承担事项中本地区财政分担部分的资金及项目具体实施单位用于本项目的自筹资金等其他资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截止规定时点应落实到具体项目的资金，包括中央财政补助车辆购置税资金、中央和地方共同承担事项中本地区财政分担部分的资金及项目具体实施单位用于本项目的自筹资金等其他资金。 | 到位及时率=100%（4分）， 到位及时率≤85%（0分）， 85%＜到位及时率＜100%（0-4分之间）。 |  |
| 过程 | 25 | 业务管理 | 10 | 管理制度健全性 | 2 | 项目实施的管理制度是否健全，用以反映和考核管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 制定或具有项目实施相关的管理制度（1分），管理制度合法、合规、完整（1分） |  |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 遵守国家相关法律法规和项目管理制度（如：招投标、政府采购、工程监理及合同管理、质量监督管理、安全管理、廉政监督等制度）（2分），项目调整、变更符合相关审批程序（1分），项目按档案管理的有关规定及时归档并验收合格（1分） |  |
|  |  |  |  | 项目质量可控性 | 4 | 是否为达到项目质量要求而采取了必要的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 定期向上级交通运输主管部门报送项目建设进展情况（1分），项目实施过程采取了监督检查等控制措施或手段（1分），项目竣工验收符合国家有关规定（2分） |  |
|  |  | 财务管理 | 15 | 管理制度健全性 | 2 | 财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 财务会计制度健全（1分），项目资金管理符合财务会计制度的规定（1分） |  |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 8 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 严格执行国家财经法规和财务管理制度以及车购税资金管理办法规定（2分），项目支出符合预算批复（2分），车购税资金专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（2分），资金支付与审批符合交通运输部、财政部的相关规定（1分），结余资金的使用与上缴符合财政部有关规定（1分） |  |
|  |  |  |  | 财务监控有效性 | 5 | 项目具体实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 项目实施中采取了相应的财务检查等手段（1分），项目实施了内部审计、第三方审计等审计监督（2分），项目的竣工财务决算符合相关规定（2分） |  |
| 产出 | 25 | 项目产出 | 25 | 实际完成率 | 7 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）*100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的一定时期内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 实际完成率=100%（7分）， 实际完成率≤85%（0分）， 85%＜实际完成率＜100%（0-7分之间） |  |
|  |  |  |  | 完成及时率 | 6 | 项目实际提前完成时间与计划完成的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]*100%。 实际完成时间：项目具体实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 完成及时率=100%（6分）， 完成及时率≤90%（0分）， 90%＜完成及时率＜100%（0-6分之间） |  |
|  |  |  |  | 质量达标率 | 7 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）*100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目具体实施单位设定绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 质量达标率=100%（7分）； 质量达标率≤90%（0分）； 90%＜质量达标率＜100%（0-7分之间）。 |  |
|  |  |  |  | 成本节约率 | 5 | 完成项目计划工作目标实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目成本节约程度。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]*100%。 实际成本：项目具体实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目具体实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 按照实际的成本节约率计算得分。 |  |
| 效果 | 30 | 项目效果 | 30 | 经济效益 | 7 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 此指标为共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 对照绩效目标申报表评价经济效益（7分） |  |
|  |  |  |  | 社会效益 | 7 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 对照绩效目标申报表评价社会效益（7分） |  |
|  |  |  |  | 生态效益 | 7 | 项目实施对生态环境所带来的直接或经济影响情况。 根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 对照绩效目标申报表评价生态效益（7分） |  |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 4 | 项目后续运行及成效发挥可持续影响情况。 根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 对照绩效目标申报表评价可持续影响（4分） |  |
|  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 5 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 该指标一般采取社会调查或第三方调查的方式。 | 对照绩效目标申报表评价服务对象满意度（5分） |  |

- 附件5

车辆购置税交通运输重点项目绩效报告（范本）

一、项目基本概况

（一）项目实施单位基本情况。

（二）项目主要实施与建设内容。

（三）项目资金安排情况。

二、项目绩效目标设定情况

（一）项目的绩效目标、指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标。

（二）项目的基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

三、项目实施情况

（一）项目实施与建设过程中前期工作、项目管理等情况。

（二）项目的组织管理情况分析（如职责分工等）。

（三）项目的实施过程情况（如管理制度建设、日常检查监督管理、质量管理等情况）分析。

（四）项目竣工验收情况。

四、资金到位及管理情况

（一）项目资金，包括向财政部门申请的财政资金（含中央财政补助车购税资金、中央和地方共同承担事项中本地区财政分担部分资金），以及本单位用于本项目的自筹资金等，安排落实、总投入等情况分析。

（二）项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

（三）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况、资金的监控管理情况等）分析。

五、总结分析绩效目标完成情况

（一）绩效目标完成情况对比分析。将项目完成的实际状况与批复的绩效目标进行对比，从经济性、效率性、效益性和可持续性等方面进行量化、具体分析。

其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；效益性分析主要是对反映资金使用效果的个性指标进行完成情况分析；可持续性分析主要是对后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响持续发展的因素进行分析。

（二）项目绩效目标未完成原因分析。

六、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议。（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

（三）其他。

- 附件6

车辆购置税交通运输重点项目绩效评价报告（范本）

一、项目基本情况

（一）项目概况。

（二）项目绩效目标。

二、项目绩效报告情况

三、绩效评价组织实施情况

（一）绩效评价目的。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。

2.组织实施。

3.分析评价。

四、绩效评价指标体系、评价标准和评价方法

五、绩效评价指标分析情况

（一）项目投入情况分析。

1.项目立项（包括前期工作等）情况分析。

2.项目资金落实情况分析。

（二）项目实施过程情况分析。

1.业务管理情况分析。

2.财务管理情况分析。

（三）项目产出情况分析。

1.产出数量分析。

2.产出时效分析。

3.产出质量分析。

4.产出成本分析。

（四）项目效益情况分析。

1.项目实施对经济、社会和生态环境的影响。

2.后续运行及成效发挥的可持续效果。

3.社会公众或服务对象对实施效果的满意程度。

六、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

七、绩效评价结果应用建议

八、主要经验及做法、存在的问题和建议

九、其他需说明的问题

- 附件7

车辆购置税交通运输重点项目绩效评价流程图