附件1
试点任务完成情况

一、建设亲海体验环岛旅游公路
一是完成主线988公里环岛旅游公路主体工程建设。环岛旅游公路串联沿海12市县以及全省33家A级旅游景区、21个滨海旅游度假区、7个海上运动基地、206个一椰级及以上乡村旅游点、61个中国传统村落、40个网红打卡点等旅游资源，形成“快进慢游”环岛旅游交通系统。二是打造一批富含海洋文化的亲海体验服务设施。沿线布设“莺歌踏浪”等特色主题公路驿站40座，建成海天一色等观景台45处、停车区25处、路侧停车带66处、新能源补给站14处、养护工区8处、慢行系统55公里，全方位展示海南滨海自然风光和历史人文魅力。三是构建“标准化指引+特色化表达”的多层次特色指示体系。在重要交通节点设立指示标识牌1707块、路面主题标识逾千个，沿线服务设施配套相关导览标识，发布环岛旅游公路身份标识“南海之珠”，进一步丰富了“看海、亲海、享海”多层次旅游公路服务体验。
二、打造运行高效的智慧旅游公路
一是构建“1+2+2+5+N”智慧公路架构体系。综合利用物联网、云计算、人工智能、大数据、5G等新一代信息技术手段，创建1个交旅融合云平台，建设大数据、人工智能2个中心，打造木兰湾、博鳌2个示范段，提供路网智能监测、交旅信息服务、车路协同驾驶、设施管养监测、区块链数据共享等5大全场景服务应用平台，布设安全管控、精准服务等N组智慧设施。二是建设集成高清摄像头、一键报警有源音柱、情报板、会车预警的智慧化服务体系。全线共设置智慧杆件668套，58套弯道安全预警系统。其中，文昌木兰湾示范段新增气象监测与会车预警系统，通过实时数据联动提升行车安全；博鳌车路协同示范段构建智能网联基础设施，实现网联车辆全流程监测管理示范运行。各类设备协同应用，实现安全管控从“被动响应”转向“主动监测预警”，应急救助从“单点突破”升级为“体系联动”，信息服务从“单向传递”演进为“实时引导”。
三、打造生态保护与景观融合旅游公路

一是开展生态选线降低生态环境影响。充分调查路线沿线各种有价值的自然和人文资源，开展生态选线方案研究与比选，合理优化线位，绕避自然保护区、森林公园等生态敏感区约70公里。二是运用新技术、新工艺，保护动植物生长环境。研发高成活率红树林移植技术，修建蜡皮蜥及两栖动物生态通道。优化桥梁跨径设计，减少项目对鱼类的繁殖和生活习性的影响。三是开展景观绿化提升工作。编制沿线景观绿化设计方案及景观风貌提升技术导则，打造富有自然和人文特色的景观路段。深度挖掘海南自然和文化景观特点，串联沿途9类84段景观区域、261处滨海名胜古迹，打造“一县一景、一段一韵”特色景观。

