
附件1
试点任务完成情况
一、打造沿黄河特色旅游交通风景带

一是构建“快进慢游”旅游交通网。建成S43呼和浩特机场高速、集大原高铁、老牛湾通用机场等项目，与京藏高速、京新高速，呼和浩特白塔机场、呼张高铁等共同构建“一轴五廊”
沿黄河旅游交通主骨架，提升区域交通互联互通能力。建设Y712冯家塔至老牛湾公路、X628鄂托克前旗昂素至城川红色旅游公路、X714乌拉特后旗别力盖庙至磴口公路等一批融合黄河文化与地方特色的旅游风景道，开通“草原之星”额济纳号旅游专列，打造“干支通、全网联”的航空运输服务模式，完善中转衔接机制与配套服务设施，提升特色景区交通可达性与连接效率。二是推进高速公路服务区提质升级。在G6京藏高速兴和、卓资山、呼和浩特西、哈素海以及G65包茂高速响沙湾等5对大流量服务区建成10座“光储超充”一体示范站，提升新能源汽车出行服务效率。打造自治区首个开放式“交旅融合”服务区——包茂高速响沙湾服务区，建设“潮盒集市”等高速公路文旅综合体，推动区域交通服务与文旅产业深度融合。三是拓展客运枢纽文旅服务功能。实施呼和浩特东站升级改造工程，实现国铁、地铁、城市客运之间高效衔接，以及与周边商业街区的互联互通，为旅客带来吃、购、游一体化体验。在呼和浩特、鄂尔多斯等城市机场航站楼内打造民族特色文创艺术展示区和休闲观景区，提升交通枢纽文化服务功能。

二、打造“乌阿海满”旅游交通圈

一是完善航空旅游交通体系。构建辐射全国、贯通俄蒙的“6+9”（6个运输机场和9个通用机场）
航空运输网络，对内形成一小时旅游航空圈，实现“下机即入景”的便捷体验；对外开通百余条通达俄罗斯、蒙古国等国家和香港等地区的航线。打造呼和浩特—乌兰浩特红色旅游航线、“穿越水云间”大美呼伦贝尔体验之旅低空旅游观光等项目，满足游客个性化“快进”出行需求。二是健全全域旅游公路网。建成G10绥满高速海拉尔至满洲里段等高等级公路及503公里旅游路，实现AAA级及以上景区通三级及以上公路比例达96%。依托G10绥满高速、G5511集阿高速等主干路网，构建“乌阿海满”旅游大环线、“五彩呼伦贝尔旅游环线”等主题旅游线路，形成“大环套小环，环环相扣”的区域旅游自驾环线网，串联草原、森林等核心景区景点，提升区域旅游通达性。三是完善林区公路网络。建成G111北京至漠河公路尼尔基至腾克段等林区干线公路，畅通直达阿尔山国家森林公园、达尔滨湖等重点林业旅游景区的快速通道。推进林区联网路、旅游路、产业路建设，建设完成960公里农村公路，实现大兴安岭林区内国有林场和重点林下经济节点全部通硬化路。

三、提升旅游风景道服务水平

一是推动旅游公路提质改造。截至2025年10月底，全区已建成旅游公路2500公里，有效缓解了旅游景区及沿线路网瓶颈。实施“夏季十大旅游线路”专项养护工程，累计完成26条国省干线、共计427公里道路的养护工作。二是完善公路沿线旅游配套设施。在G209苏尼特左旗至北海公路、X580四子王旗生盖营至吉尔嘎郎图等公路急弯路段增设错车道，在G10绥满高速、G5511集阿高速等客流量较大的重点线路开通运营21对服务区，对临河、乌海等19对服务区进行改扩建，提升服务保障能力。在G331丹东至阿勒泰公路呼伦贝尔段沿线每80－100公里设立驿站，提升沿边公路服务水平。结合草原牧场、山地森林、沙漠绿洲等资源布局自驾车、旅居车停车场，目前全区3C级以上自驾车、旅居车营地已达20家以上。三是拓展客运服务功能。加密火车站、机场、汽车客运站等枢纽至景区的客运直达线路，开通旅游公交专线、赏花公交专线、热门景点观光线等旅游主题专线，提升客运服务便捷性。四是提升信息服务水平。推进信息化平台建设，打造“一键游内蒙古”自驾旅游平台，上线自治区首本自驾电子路书“自驾兴安”，为游客提供便捷的出行选择。五是强化协调监管与服务能力。联合气象、公安、文旅、市场监管等部门，建立“一路多方”预警共享与临灾“叫应”机制，制定旅游包车合同范本，开展出租汽车服务质量治理，规范运输市场秩序，保障旅客安全与权益。联合文旅部门开展驾驶员培训，增强驾驶员对当地文旅知识的掌握与宣传能力，推动司机成为城市旅游宣传员，提升游客满意度与城市形象。

四、探索交旅融资新模式

一是对旅游公路建设给予政策资金支持。2023年自治区财政厅、交通运输厅联合发布交通建设资金管理办法，对全区旅游路、产业路、资源路等项目，按照140万元/公里安排补助资金，推动交通基础设施建设与旅游资源开发深度融合。二是争取文化和旅游发展专项资金拓宽融资渠道。自治区文化和旅游厅出台文旅专项资金管理办法，对公共服务设施建设给予专项支持，有效分担了基建与运营成本。自治区以及各盟市出台区外游客招徕奖励办法，对旅游包机、旅游专列等实施激励，政府通过奖励、补贴等形式分担交旅融合的初期投入，调动各类市场主体参与交旅融合建设积极性。三是多措并举吸引社会资本参与。锡林郭勒盟通过设立财政专项资金及政策性专项贷款等方式支持交旅融合项目，带动市场资本参与项目运营，目前已连续实施4年，累计发放奖补资金1673万元，带动社会投资约4500万元。

五、打造“环京津冀”交旅融合特色区

一是完善区域旅游交通网络。依托呼张高铁、赤喀高铁、新通高铁等线路，构建高速铁路主导的“三小时高铁旅游圈”，实现京津冀地区3小时可达呼和浩特、赤峰、集宁等城市。对接京津冀主要客源地，在G6京藏高速、G16丹锡高速等的基础上，建成G5511集阿高速白音查干至安业段、G55二广高速二连浩特至赛汉塔拉段，形成“三横四纵”
跨区域公路旅游廊道。二是打造特色节点提升自驾体验。依托风景道沿线空间资源，增设融合地域特色的服务区、驿站、景观门户、骑行步道等配套设施，打造创意标识、艺术地标、特色场景等“小而美”景观节点，全面提升自驾游公共服务水平。在西乌珠穆沁旗草原“99号公路”，创新打造草原主题音乐公路，为游客营造草原上的“移动音乐剧场”体验。

� “一轴五廊”指以黄河为主轴，联动G6京藏高速、G7京新高速，呼张、呼包等高（快）速铁路等形成京蒙新跨省（区）、晋蒙宁跨省（区）2条旅游合作发展廊道及中（陕）蒙俄、中（宁）蒙俄、中（晋）蒙俄3条国际旅游合作发展廊道。


� 包含6个运输机场分别为：呼伦贝尔海拉尔国际机场、乌兰浩特义勒力特机场、满洲里西郊机场、阿尔山伊尔施机场、扎兰屯成吉思汗机场、大兴安岭鄂伦春机场。9个通用机场分别为：根河敖鲁古雅机场、新巴尔虎右旗宝格德机场、莫力达瓦旗机场、阿荣机场、满归机场、巴彦库仁机场、五岔沟机场、突泉太平机场、扎赉特旗音德尔机场。


� 三横四纵指G5511（集阿高速）、G45（大广高速）、G207乌兰浩特至海安公路3条横向旅游廊道和G55（二广高速）+G6（京藏高速）、G1013（海张高速）、G16（丹锡高速）、G2511新鲁高速+G2515鲁霍高速4条纵向旅游廊道。







