附件1

试点任务完成情况

一、完善顶层设计

一是构建“规划研究—专项规划—五年计划”三级政策体系。依托《 湖南省“十四五”交通运输发展规划（公路、水路）》开展服务全域旅游公路发展专题研究，编制《湖南省重走长征路红色旅游专项规划》和长征国家文化公园（湖南段）自驾游地图。印发《湖南省推进旅游公路建设五年行动计划》，制定年度落地实施方案并定期总结评估，确保政策层层落地、闭环推进。二是构建“标准指南—示范工程”实施体系。出台《湖南省旅游公路设计指南（试行）》《湖南省旅游公路设计图例》，明确12类特色设施标准及200余个优秀案例图例。遴选11条省级、30条县乡道，建立并完善“精心设计主体工程、融合利用景观风貌、合理设置安全设施、完善配套旅游服务、开展特色信息服务、创新建设管理模式”六大核心示范标准体系，破解设计标准不统一、建设质量不均衡的难题。三是构建“示范创建—考核评比”验收体系。制定《湖南省交通强国全域旅游生态景观路建设工作验收管理办法（试行）》《“最美旅游路”考核办法（试行）》，将旅游公路评选考核纳入省政府真抓实干督查激励范围。根据评选考核结果动态优化创建标准，推动形成“创建—考核—激励—提升”的闭环管理机制，确保试点工作全程可控、质效过硬。

二、实施品牌工程建设

一是高质量完成旅游公路建设。试点期间，累计建成全域旅游生态景观路10485公里，有效补齐景区间快速联通短板，打通旅游集散与通景公路的“最后一公里”。全省693个A级旅游景区已全部通达等级公路，4A级以上景区通二级及以上公路、3A级景区通三级以上公路均超过95%，千余个省级及以上旅游资源点实现双车道公路全覆盖。二是持续提升品牌影响力。统一应用“湖南旅游公路”标识，形成辨识度高、特色鲜明的品牌体系。累计评选省级“最美农村路”50条、“最具人气路”19条。衡阳市常宁市渔罗路、长沙市长沙县青山铺—开慧红色旅游专线等获评部组织评选的“十大最美农村路”，张家界市武陵源插园旅游公路入选第一批“交通运输与旅游融合发展典型案例”。

三、提升绿色发展水平

一是筑牢生态保护红线。全省旅游公路建设严格落实生态保护红线管控要求，合理避让浏阳市大围山、长株潭绿心等生态核心区，最大限度保护原生植被与水系生态完整性。落实“边建设、边修复”的生态保护机制，在柳叶湖环湖路项目中，采用“近自然生态修复”技术，修复湿地150亩，使水质从Ⅳ类提升至Ⅲ类，累计生态修复面积超过1000亩。二是推动资源循环利用与智能环保融合发展。规模化应用水泥路面移动破碎就地冷再生技术，推动旧料再生利用，同步降低工程成本、减少碳排放。发布《蓄能自发光太阳能交通标识设置技术规程》，推广应用蓄能自发光标识126万延米，覆盖465公里路段。三是持续完善绿色能源补给和配套服务设施。共计建成1.1万余个普通公路充电车位，重要景区基本实现充电服务全覆盖。建成15个养护站、11个服务区、30个交通驿站以及137个公路观景台，合理增设错车道、生态停车场、骑行道、宿营地等配套设施。

四、创新管理模式

一是积极推进“交通+”模式。延伸旅游公路服务区与驿站的助农功能，布局农产品销售点与非遗传习工坊等，促进农民增收与农业增效。推出“公路＋电商”“公路＋乡村市集”等新兴业态，依托公路流量优势激活乡村消费市场。二是培育特色企业集群。试点期间，湖南省规模以上文旅企业从3900家增长至7600余家，公路文旅相关企业新增200家，带动就业超过50万人。益阳市通过公路串联茶园、加工体验区与民宿集群，建立“以茶促旅、以旅兴茶”产业闭环，有效带动茶产业综合产值提升。湘西州发展近百家非遗工坊、文创企业39家，非遗产品年销售额近5亿元。

五、健全协同推进机制

一是健全省级交旅融合工作协同机制。在编制湖南省“十四五”“十五五”交通发展规划过程中，同步整合文旅底图数据，将文旅资源与交通基础设施协同布局。充分发挥湖南省旅游发展大会平台优势，加强交通、文旅等部门统筹协作，集约整合资金、土地、环保等各类要素资源。二是地方探索交旅融合发展创新模式。张家界市桑植县实施“共商、共建、共管、共养、共享”模式等，全力推进旅游资源产业路等农村公路建设，有效助力革命老区乡村振兴发展。