2021年扩大“司机之家”覆盖范围工作方案

为全面推进“司机之家”建设，扩大“司机之家”服务覆盖范围，切实改善货车司机工作休息条件，制定工作方案如下。

一、总体思路

坚持需求导向、政府引导、市场为主、因地制宜，根据本地区货车司机集散特点，依托高速公路服务区（站）、普通国省干线加油站、物流园区服务设施等，充分利用中石化、中石油公路沿线的加油（加气）站资源条件，分类推进“司机之家”建设，不断创新运营模式、提升服务质量，让货车司机在外工作能够“喝口热水、吃口热饭、洗个热水澡、睡个安稳觉”，切实改善货车司机的工作休息环境和条件，提升货车司机生活品质，为道路货运行业健康稳定发展营造良好环境。

二、目标任务

在高速公路服务区、普通国省干线加油站、物流园区等地推进“司机之家”建设，2021年底前建成300个功能实用、经济实惠、布局合理、方便快捷的“司机之家”，推动600个“司机之家”稳定运行。

三、进度安排

2021年3月底前，各省级交通运输主管部门要按照“司机之家”建设任务分工要求和任务目标，结合本地实际，明确本省（区、市）“司机之家”建设项目及规划布局。

2021年6月底前，组织部公路科学研究院、中国公路学会修订完善《“司机之家”建设指南》。各省级交通运输主管部门要按照建设标准和相关工作部署，加快推进“司机之家”建设，优化完善“司机之家”服务功能，推广应用线上“司机之家”APP，提高建设运营服务质量。各省级交通运输主管部门要持续推进“司机之家”建设。

2021年9月底前，部将会同中华全国总工会指导中石油组织召开“司机之家”建设工作推进会，交流推广建设、运营、服务典型经验，部署下阶段工作，促进“司机之家”高质量服务、可持续运营，确保按期完成“司机之家”建设工作。

2021年12月底前，各省级交通运输主管部门要组织开展“司机之家”验收，确保完成300个“司机之家”建设，并及时总结“司机之家”建设取得的成效和经验，加强宣传推广，为进一步在全国推广建设“司机之家”提供支撑。