附件1

试点任务完成情况
一、打造高效绿色内河航道

一是配合完成长江中游航道整治工程，推动三峡水运新通道开工建设，推进汉湘桂南北大通道湖北段提级扩能，相继实施汉江2000吨级航道、汉江2000吨级二线船闸、唐白河（唐河）航道、汉北河航道等高等级航道工程，建设香溪河、富水、浠水、浰河等长江、汉江支流航道。二是构建汉江508公里电子航道图，与长江电子航道图干支联动、互联互通，实现电子航道图数据互享、信息互通。三是开发“e船畅”船闸统一调度管理系统，实现汉江、江汉运河等6个船闸通行远程报港、一次查验、全程放行。四是建设绿色航道，将生态护坡、生态护底技术运用在汉江、汉北河、唐白河等航道设计、建设过程中，全面推行疏浚土综合利用，建立仿生态鱼道和增殖放流站，开展汉江梯级联合生态调度，按计划培育放流鱼苗，营造良好水生态环境。

二、打造环保智慧特色港口

一是开展武汉港阳逻国际集装箱铁水联运二期工程，开发智能闸口、堆场自动化、无人驾驶集卡、智能理货等智慧港口功能，实现江海直达、汉欧班列等集装箱水铁无缝衔接集并运转。二是构建“云上多联”智慧供应链综合服务平台，利用5G、物联网、人工智能等现代信息技术，为企业提供多式联运供应链基础物流、金融、数据增值服务支撑等能力，实现信息共享、资源共享，同筑供应链市场。三是打造长江三峡枢纽“大分流、小转运”水铁公多式联运示范工程，创新车船直取、集装箱不落地模式，研发水铁联运信息集成系统，统一指挥调度水铁联运全流程作业，实现铁路与白洋港信息互联互通，运转效率较传统转运方式提高50%。四是建设武汉、宜昌化学品洗舱站和武汉新五里水上绿色服务区，开发智慧洗舱系统，编制《洗舱从业人员培训制度》等，实现远程操控一键洗舱；开发“互联网+航运服务+陆上接送”模式，为过往船舶提供便利购物、环保接收、船舶修理、燃油供应、水上医疗、智能快递等12类“一站式”综合服务。相较于传统洗舱，智能洗舱工艺采用中水回收利用技术可减少约38%的用水使用量，采用高温热水无害化清洗方式可减少约95%的洗舱化学品使用量。五是推进港口岸电示范建设和使用，针对三峡库区高落差、远距离、并靠供电等情况，研发电缆智能收放系统、T型接口箱等设备，创造探索出靠岸固定式、离岸浮动式、船电宝等6种典型岸电供电系统，实现三峡库区岸电使用“全覆盖”。六是建成宜昌港长江三峡游轮中心，积极探索港口绿色提质、智慧赋能、文旅融合等方面新技术、新模式、新场景，以观光游轮为载体，打造具有长江三峡特色的“两坝一峡”水上旅游航线。

三、建设现代化绿色船舶

一是研发建造特定航线集装箱船，开展江海直达船舶宽扁船型双尾线型开发、高效螺旋桨运用、结构轻量化设计技术及节能减排应用等多项关键技术攻关，建成“汉海”系列1140标箱集装箱示范船5艘，投入武汉至上海洋山江海直达特定航线运营；建成“汉亚”系列500标箱集装箱江海直达船4艘，投入武汉至日本、韩国集装箱直航航线运营。二是研发建造纯电动游轮，攻克电动游轮大容量电池兼容性、大功率港口充电等关键性技术难点，建成纯电动船“长江三峡1号”“君旅号”“长江荣耀号”、混合电动船“西陵峡和谐号”“西陵峡和悦号”等，依托丰富的水上旅游资源，加强与地方特色文化结合，推动水运旅游融合发展，高标准打造武汉“两江四岸”、宜昌“两坝一峡”、宜昌长阳清江画廊等3条国内水路旅游客运精品航线。三是开展内河智能船舶技术研究，研发船舶表面减阻、智能感知、智能机舱、智能能效等技术，完成样机设计、制作并进行系列试验，成功将高效推进、直流组网、清洁能源动力、智能能效等研究成果成功应用于多类电动船舶，有效实现高效、节能、减排目标。

